# DOSSIER DE FINANCEMENT BANCAIRE

## Projet DORLOTIN - Résidence Seniors "À la Ferme"

### Saint-Loup-de-Naud (77650) - Seine-et-Marne

Date : Janvier 2026

Version : 1.0

____________________________________________________________

## SOMMAIRE

1. Résumé Exécutif

2. Le Porteur de Projet

3. Le Projet

4. Le Marché

5. Programme Immobilier

6. Budget et Plan de Financement

7. Compte d'Exploitation Prévisionnel

8. Business Plan sur 10 ans

9. Garanties Proposées

10. Calendrier

____________________________________________________________

## 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | Résidence seniors de 34 logements dans une ferme rénovée |
| Localisation | Saint-Loup-de-Naud (77650), 10 min de Provins |
| Budget total | 4 506 423€ |
| Apport fonds propres | 1 200 000€ |
| Financement bancaire demandé | 3 600 000 € (80%) |
| Durée du prêt | 20 ans |
| Revenus locatifs annuels | 571 200 € |
| Résultat net d'exploitation | 286 800 €/an |
| Ratio de couverture (DSCR) | 1,18 |
| Valeur du bien à terme | ~5 700 000 € (capitalisation 10%) |

Points forts du dossier :

Foncier sécurisé : 7 hectares + 1 000 m² de bâtiments

Marché porteur : 73 500 seniors à 30 km, demande non satisfaite

Apport significatif : 20% du projet

Revenus diversifiés : loyers + activité agricole complémentaire

Porteur expérimenté : ingénieur agronome, connaissance du territoire

____________________________________________________________

## 2. LE PORTEUR DE PROJET

### Équipe dirigeante

Stanislas VIGIER - Fondateur & Dirigeant

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Formation | Ingénieur Agronome |
| Expérience | Direction générale d'un groupe industriel de 1 500 salariés (CA ~200 M€) |
| Localisation | Résident à Saint-Loup-de-Naud (77650) |
| Implication | Temps plein sur le projet |

Alexandre FAURE - Conseil Stratégique

Expert de la silver économie depuis 2017, Alexandre a accompagné une cinquantaine de décideurs du secteur. Il apporte son expertise dans :

La définition des publics cibles

La recherche de partenaires institutionnels

Le positionnement stratégique des projets d'habitat inclusif

### Structure juridique

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Forme | SAS (à créer) |
| Capital social | 100 000 € minimum |
| Actionnariat | Porteur de projet (55%) + Investisseurs (45%) |

### Apports du porteur

Expérience de direction générale à grande échelle

Expertise agronomique pour l'exploitation agricole diversifiée

Connaissance approfondie du territoire et du marché local

Réseau de contacts avec les acteurs seniors (EHPAD, associations)

Accompagnement stratégique par un expert reconnu de la silver économie

____________________________________________________________

## 3. LE PROJET

### Concept

Dorlotin propose un nouveau modèle de résidence pour seniors autonomes : une ferme rénovée offrant un cadre de vie authentique, à taille humaine, combinant :

34 logements seniors adaptés (T2 de 25-30 m²)

Espaces communs conviviaux (200 m²)

Activité agricole en permaculture (7 hectares)

Services à la personne sur place

### Localisation stratégique

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Commune | Saint-Loup-de-Naud (77650) |
| Proximité | 10 min de Provins (UNESCO), 1h de Paris |
| Accessibilité | A5, RN4, Gare SNCF Nangis à 3,7 km |
| Environnement | Cadre rural préservé, patrimoine historique |

### Avantages concurrentiels

1. Concept unique : première résidence seniors "à la ferme" dans le secteur

2. Cadre de vie exceptionnel : environnement naturel, jardins partagés

3. Taille humaine : 34 logements (vs 80-150 en résidences classiques)

4. Prix accessible : 1 400 €/mois charges comprises (vs 2 000-3 000 € en IDF)

5. Présence 24h/24 : couple de régisseurs sur place

____________________________________________________________

## 4. LE MARCHÉ

### Marché national des seniors

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Population 65+ en France (2025) | 14 millions |
| Projection 2030 | 18 millions |
| Croissance annuelle | +3% |
| Taux d'équipement résidences seniors | 2% (vs 5% en Europe du Nord) |

### Zone de chalandise (30 km)

| Indicateur | Valeur | Source |
| --- | --- | --- |
| Population totale | 422 812 habitants | INSEE 2022 |
| Seniors 65+ ans | 73 508 | INSEE 2022 |
| Seniors 75+ ans | 34 072 | INSEE 2022 |
| Taux moyen 65+ | 17,8% | Au-dessus moyenne nationale |
| Communes analysées | 225 | Étude interne |

### Zone de proximité (15 km)

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Communes | 56 |
| Seniors 65+ | 8 100 |
| Seniors 65-74 ans | 4 709 (58%) |
| Seniors 75-84 ans | 2 246 (28%) |
| Seniors 85+ ans | 1 144 (14%) |

### Communes clés

| Commune | Distance | Seniors 65+ | Taux 65+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nangis | 3,7 km | 1 471 | 17,2% |
| Provins | 10 km | 2 617 | 22,1% |
| Donnemarie-Dontilly | 8,8 km | 591 | 19,8% |
| Montereau-Fault-Yonne | 15 km | 3 470 | 18,5% |
| Fontainebleau | 28 km | 3 832 | 24,3% |

### Concurrence locale

| Type | Offre actuelle | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Résidences seniors | Quasi inexistante | Aucune offre significative à 15 km |
| EHPAD | Saturés | Listes d'attente, pas adapté aux autonomes |
| Logements adaptés | Rares | Peu de T2 accessibles |

Conclusion marché : Forte demande, offre insuffisante, positionnement différenciant.

____________________________________________________________

## 5. PROGRAMME IMMOBILIER

### Le bien existant

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Type | Ferme historique avec corps de ferme et dépendances |
| Terrain | 7 hectares (4 parcelles) |
| Bâtiments existants | 1 000+ m² de granges et dépendances |
| Maison principale | Logement pour couple régisseurs |
| État | Gros œuvre sain, rénovation intérieure nécessaire |

### Programme de rénovation/construction

| Élément | Surface | Détail |
| --- | --- | --- |
| Logements seniors | 1 000 m² | 34 unités de 25-30 m² (T2) |
| Espaces communs | 200 m² | Salon, salle à manger, cuisine commune |
| Locaux professionnels | 50 m² | 2 salles pour professionnels de santé |
| TOTAL | 1 250 m² | Rénovation + extension |

### Caractéristiques des logements

| Critère | Description |
| --- | --- |
| Typologie | T2 (pièce de vie + chambre) |
| Surface | 25-30 m² |
| Équipements | Kitchenette, SDB PMR, terrasse/balcon |
| Accessibilité | Normes PMR, plain-pied ou ascenseur |
| Finitions | Standing moyen-haut, matériaux durables |

### Permis de construire

Dépôt prévu : Mai 2026

Délai instruction : 4-6 mois

Certificat d'urbanisme : En cours d'obtention

Soutien mairie : Projet accueilli favorablement

____________________________________________________________

## 6. BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

### Budget prévisionnel détaillé

| Poste | Montant HT | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| ACQUISITION |  |  |  |
| Terrain + bâtiments (7 ha) | 530 000 € | - | 530 000 € |
| Frais de notaire (8%) | 42 400 € | - | 42 400 € |
| Sous-total Acquisition |  |  | 572 400 € |
| TRAVAUX |  |  |  |
| Rénovation/Construction (1 250 m² x 2 600 €/m²) | 3 120 000 € | 10% | 3 432 000 € |
| Aménagements extérieurs, VRD | 80 000 € | 10% | 88 000 € |
| Sous-total Travaux |  |  | 3 520 000 € |
| AUTRES FRAIS |  |  |  |
| Études architecte + permis | 50 000 € | 20% | 60 000 € |
| Mobilier et équipements | 30 000 € | 20% | 36 000 € |
| Frais financiers intercalaires | 15 000 € | - | 15 000 € |
| Honoraires (conseil, juridique) | 20 000 € | - | 20 000 € |
| Imprévus (5%) | - | - | 175 000 € |
| Sous-total Autres |  |  | 306 000 € |
| AMÉNAGEMENT AGRICOLE |  |  |  |
| Phase agricole diversifiée | 100 000 € | - | 100 000 € |
| Sous-total Agricole |  |  | 100 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL |  |  | 4 498 400 € |

*Note : Budget arrondi à 4 500 000 € pour intégrer une marge de sécurité.*

### Plan de financement

| Source | Montant | % du total |
| --- | --- | --- |
| Apport investisseurs | 1 100 000 € | 26% |
| Emprunt bancaire Immo | 3 106 524 € | 72% |
| Emprunt bancaire mobilier | 100 000 € | 2% |
| TOTAL | 4 306 524€ € | 100% |

### Caractéristiques du prêt immobilier demandé

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Montant | 3 106 524 € |
| Durée | 20 ans |
| Type | Amortissable |
| Taux estimé | 4,0% (à négocier) |
| Trimestrialité | 60 733 € |
| Annuité | 182 200 € |
| Différé | 24 mois (phase travaux) |

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Montant | 100 000 € |
| Durée | 10 ans |
| Type | Amortissable |
| Taux estimé | 3% (à négocier) |
| Trimestrialité | 3 000€ € |
| Annuité | 12 000€ |

____________________________________________________________

## 7. COMPTE D'EXPLOITATION PRÉVISIONNEL

### Revenus annuels (à pleine occupation)

| Source | Calcul | Montant annuel |
| --- | --- | --- |
| Loyers logements | 34 logements x 1 400 € x 12 mois | 571 200 € |
| Revenus agricoles | Activité diversifiée (cf. détail) | 80 000 € |
| TOTAL REVENUS |  | 651 200 € |

### Détail revenus agricoles complémentaires

| Activité | Revenu annuel |
| --- | --- |
| Micro-pousses et champignons | 25 000 € |
| Poules et petits fruits | 15 000 € |
| Ateliers / formations | 20 000 € |
| Location espaces (granges) | 20 000 € |
| TOTAL | 80 000 € |

### Charges d'exploitation annuelles

| Poste | Montant annuel |
| --- | --- |
| Charges de personnel |  |
| Couple régisseurs (logés) | 50 000 € |
| Aide agricole (temps partiel) | 20 000 € |
| Sous-total Personnel | 70 000 € |
| Charges immobilières |  |
| Taxe foncière (estimée) | 35 000 € |
| Assurances (PNO, RC) | 15 000 € |
| Entretien courant | 25 000 € |
| Gros entretien (provision) | 20 000 € |
| Sous-total Immobilier | 95 000 € |
| Charges locatives (non récupérables) |  |
| Charges récupérables estimées | 61 200 €/an |
| Part non récupérable (10%) | 6 200 € |
| Sous-total Locatif | 6 200 € |
| Frais de gestion |  |
| Gestion locative (5% loyers) | 28 560 € |
| Comptabilité / juridique | 10 000 € |
| Communication | 5 000 € |
| Sous-total Gestion | 43 560 € |
| TOTAL CHARGES | 214 760 € |

### Compte de résultat prévisionnel (année type - pleine occupation)

| Poste | Montant |
| --- | --- |
| Revenus totaux | 651 200 € |
| (-) Charges d'exploitation | - 214 760 € |
| = Excédent Brut d'Exploitation (EBE) | 436 440 € |
| (-) Annuité emprunt | - 261 600 € |
| = Résultat avant impôt | 174 840 € |
| (-) Impôt sur les sociétés (25%) | - 43 710 € |
| = Résultat net | 131 130 € |

### Ratios clés

| Ratio | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Taux d'occupation break-even | 65% | Seuil de rentabilité |
| DSCR (EBE / Annuité) | 1,67 | Ratio de couverture de dette |
| Rendement locatif brut | 12,7% | Loyers / Investissement |
| Rendement net | 2,9% | Résultat net / Investissement |
| Cash-flow disponible | 174 840 €/an | Avant IS |

____________________________________________________________

## 8. BUSINESS PLAN SUR 10 ANS

### Hypothèses

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Taux d'occupation Année 1 | 50% (montée en charge) |
| Taux d'occupation Année 2 | 80% |
| Taux d'occupation Années 3+ | 95% |
| Revalorisation loyers | +2%/an |
| Inflation charges | +2%/an |
| Taux emprunt | 4,0% |
| Durée emprunt | 20 ans |

### Tableau prévisionnel

| Année | Taux occ. | Revenus | Charges | EBE | Annuité | Cash-flow |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 50% | 365 600 € | 180 000 € | 185 600 € | 261 600 € | -76 000 € |
| A2 | 80% | 540 960 € | 200 000 € | 340 960 € | 261 600 € | +79 360 € |
| A3 | 95% | 657 224 € | 210 000 € | 447 224 € | 261 600 € | +185 624 € |
| A4 | 95% | 670 368 € | 214 200 € | 456 168 € | 261 600 € | +194 568 € |
| A5 | 95% | 683 776 € | 218 484 € | 465 292 € | 261 600 € | +203 692 € |
| A6 | 95% | 697 451 € | 222 854 € | 474 598 € | 261 600 € | +212 998 € |
| A7 | 95% | 711 400 € | 227 311 € | 484 090 € | 261 600 € | +222 490 € |
| A8 | 95% | 725 628 € | 231 857 € | 493 771 € | 261 600 € | +232 171 € |
| A9 | 95% | 740 141 € | 236 494 € | 503 647 € | 261 600 € | +242 047 € |
| A10 | 95% | 754 944 € | 241 224 € | 513 720 € | 261 600 € | +252 120 € |

### Synthèse sur 10 ans

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Cash-flow cumulé (10 ans) | +1 748 070 € |
| Capital remboursé (10 ans) | ~1 900 000 € |
| Capital restant dû (fin A10) | ~1 700 000 € |
| Valeur estimée du bien (A10) | ~6 500 000 € |
| Equity (Valeur - CRD) | ~4 800 000 € |

### Scénario dégradé (taux d'occupation 80% permanent)

| Année | Revenus | EBE | Annuité | Cash-flow |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3-A10 | ~540 000 € | ~340 000 € | 261 600 € | +78 400 €/an |

Conclusion : Même avec un taux d'occupation de 80% (vs 95% prévu), le projet reste rentable avec un cash-flow positif.

____________________________________________________________

## 9. GARANTIES PROPOSÉES

### Garanties réelles

| Type | Détail | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Hypothèque 1er rang | Sur l'ensemble immobilier | 4 500 000 € (à terme) |
| Nantissement parts sociales | Parts de la SAS | 100% |
| Assurance emprunteur | Décès, PTIA, ITT | Standard |

### Garanties complémentaires

| Type | Détail |
| --- | --- |
| Délégation assurances | PNO, RC exploitation |
| Compte de réserve | 3 mois d'annuités (65 400 €) |

### Valeur des actifs

| Actif | Valeur actuelle | Valeur à terme |
| --- | --- | --- |
| Terrain (7 ha) | 350 000 € | 400 000 € |
| Bâtiments existants | 180 000 € | - |
| Bâtiments rénovés | - | 4 500 000 € |
| TOTAL | 530 000 € | 4 900 000 € |

LTV (Loan-to-Value) :

À l'acquisition : 3 600 000 € / 530 000 € = 679% (garanti par travaux)

À terme : 3 600 000 € / 4 900 000 € = 73%

### Covenants proposés

| Covenant | Seuil | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| DSCR minimum | > 1,20 | Annuel |
| Taux d'occupation minimum | > 70% | Trimestriel |
| Compte de réserve | 3 mois annuités | Permanent |

____________________________________________________________

## 10. CALENDRIER PRÉVISIONNEL

| Étape | Date | Durée |
| --- | --- | --- |
| Clôture levée fonds propres | Mars 2026 | - |
| Acquisition du bien | Avril 2026 | - |
| Dépôt permis de construire | Mai 2026 | - |
| Obtention permis | Octobre 2026 | 5 mois |
| Purge recours | Décembre 2026 | 2 mois |
| Démarrage travaux | Janvier 2027 | - |
| Fin travaux | Décembre 2027 | 12 mois |
| Commercialisation | Septembre 2027 | En parallèle |
| Ouverture résidence | Janvier 2028 | - |
| Pleine occupation | Janvier 2029 | 12 mois |

____________________________________________________________

## CONTACTS

Porteur de projet

Stanislas VIGIER

Ingénieur Agronome

Saint-Loup-de-Naud (77650)

Email : stan@dorlotin.fr

Site : www.dorlotin.fr

____________________________________________________________

*Document confidentiel destiné aux établissements bancaires*

*Dorlotin - Janvier 2026*